**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### От 22.05.2025 № 234

пгт. Ленинское

### **О внесение изменений в муниципальную Программу**

### **«Развитие транспортной системы**

### **Ленинского городского поселения**

### **Шабалинского района Кировской области»**

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского городского поселения, администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», утвержденную постановлением главы администрации Ленинского городского поселения от 18.12.2018 № 649 следующие изменения:
   1. В паспорте программы строку Этапы и сроки реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |

* 1. В паспорте программы строку Объемы ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составит: 56 512,792 тыс. руб.  2020 год – 3 034,487 тыс. руб.;  2021 год – 2 703,251 тыс. руб.;  2022 год – 21 001,051 тыс. руб.;  2023 год – 14 930,810 тыс. руб.;  2024 год –14 843,193 тыс. руб.  в том числе:  средства областного бюджета – 39 705,839 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 18 240,00 тыс. руб.;  2023 год – 9 900,00 тыс. руб.;  2024 год – 11 565,839 тыс. руб.  средства районного бюджета – 2 086,000 тыс. рублей  2020 год – 900,000 тыс. руб.;  2021 год – 515,000 тыс. руб.;  2022 год – 171,000 тыс. руб.;  2023 год – 500,000 тыс. руб.;  2024 год –0,000 тыс. руб.  средства местного бюджета – 14 520,953 тыс. рублей  2020 год – 2 134,487 тыс. руб.;  2021 год – 2 188,251 тыс. руб.;  2022 год – 2 590,051 тыс. руб.;  2023 год – 4 530,810 тыс. руб.;  2024 год – 3 077,354 тыс. руб.  Безвозмездные поступления от юридических лиц – 200,000 тыс. рублей  2024 год – 200,000 тыс. руб. |

* 1. Раздел 4 муниципальной программы Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы, дополнить таблицей:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования | Администрация поселения | 2020 | 2024 | Сохранение автомобильных дорог местного значения |
| 2. | 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 2020 | 2024 | Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности |
| 3. | 2.1. Ямочный ремонт дорог в пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2020 | 2024 |  |
| 4. | 2.2. Услуги по составлению смет | Администрация поселения | 2020 | 2024 |  |
| 5. | 2.3. Услуги по проверке сметной документации в центре ценообразования | Администрация поселения | 2020 | 2024 |  |
| 6. | 2.4. Ремонт автомобильной дороги ул. Ст. Халтурина пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2020 | 2022 |  |
| 7. | 2.5. Ремонт проезжей части улицы Первомайской в пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2020 | 2020 |  |
| 8. | 2.6. Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 9. | 2.7. Ремонт автомобильной дороги ул. П. Кощеева пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 10. | 2.8. Ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 11. | 2.9. Ремонт автомобильной дороги ул. Комарова пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 12. | 2.10. Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 13. | 2.11. Ремонт автомобильной дороги пер. Кооперативный пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2022 | 2022 |  |
| 14. | 2.12. Ремонт автомобильных дорог (ул. Гагарина пгт. Ленинское - ул. Карла Маркса пгт. Ленинское) | Администрация поселения | 2023 | 2023 |  |
| 15. | 2.13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2023 | 2023 |  |
| 16. | 2.14. Ремонт дороги Проезд с ул. Советская до бани пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2023 | 2023 |  |
| 17. | 2.15. Устройство трубопереезда ул. Ленина пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2023 | 2023 |  |
| 18. | 2.16. Демонтаж деревянного моста с обустройством тротуар | Администрация поселения | 2023 | 2023 |  |
| 19. | 2.17. Ремонт автомобильной дороги Проезд от ул. Гагарина на территорию Шабалинской ЦРБ пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |
| 20. | 2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |
| 21. | 2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Горького пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |
| 22. | 2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |
| 23. | 2.21. Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |
| 24. | 2.22. Замена водопропускной трубы на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Профессиональная пгт. Ленинское | Администрация поселения | 2024 | 2024 |  |

* 1. Раздел 3 муниципальной программы Сроки и этапы реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020 – 2024 годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

* 1. Раздел 5 муниципальной программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного и местных бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 56 512,792 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета – 39 705,839 тыс. руб.,

средства районного бюджета – 2 086,000 тыс. руб.,

средства местного бюджета – 14 520,953 тыс. руб.;

безвозмездные поступления от юридических лиц – 200,000 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы по годам за счет всех источников финансирования отражены в таблице 2.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2020 - 2024 годах | | | | | |
| Всего: | в том числе по годам | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа - всего | 56 512,792 | 3 034,487 | 2 703,251 | 21 001,051 | 14 930,810 | 14 843,193 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы | 56 512,792 | 3 034,487 | 2 703,251 | 21 001,051 | 14 930,810 | 14 843,193 |

* 1. Название раздела 7 читать в следующей редакции «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» и изложить его в новой редакции:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» | % выполнения | 95,4 | 99,3 | 97,6 | 99,4 | 95,4 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,32 | 0,00 | 3,261 | 0,56 | 2,424 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 76,329 | 76,329 | 76,329 | 76,329 | 76,329 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 72,4 | 69,2 |

* 1. Таблицу 1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы исключить.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  **Расходы на реализацию программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансиро-вания | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Муниципаль-ная программа Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области | «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» | всего | 3 034,487 | 2 703,251 | 21 001,051 | 14 930,810 | 14 843,193 | 56 512,792 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 | 9 900,00 | 11 565,839 | 39 705,839 |
| бюджет района | 900,00 | 515,00 | 171,000 | 500,00 | 0,00 | 2 086,000 |
| Безвозмездные поступления от юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| местный бюджет поселения | 2 134,487 | 2 188,251 | 2 590,051 | 4 530,810 | 3 077,354 | 14 520,953 |
| В том числе мероприятий | 1. Содержание автодорог общего пользования местного значения | Бюджет района | 900,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,00 |
| Безвозмездные поступления от юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Местный бюджет поселения | 1 224,481 | 1 661,707 | 1 935,511 | 1 821,624 | 2 213,724 | 8 857,047 |
|  | 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 | 9 900,00 | 11 565,839 | 39 705,839 |
|  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 171,000 | 500,00 | 0,00 | 671,00 |
|  | Местный бюджет поселения | 910,006 | 526,544 | 654,54 | 2 709,186 | 863,630 | 5 663,906 |
|  | 2.1. Ямочный ремонт дорог в пгт. Ленинское | Местный бюджет поселения | 404,00 | 526,544 | 329,402 | 504,00 | 561,016 | 2 324,962 |
|  | 2.2. Услуги по составлению смет | Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 80,00 | 76,00 | 180,00 |
|  | 2.3. Услуги по проверке сметной документации в центре ценообразования | Местный бюджет поселения | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,86 |
|  | 2.4. Ремонт автомобильной дороги ул. Ст. Халтурина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 405,855 | 0,00 | 0,00 | 1 405,855 |
|  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |
|  | Местный бюджет поселения | 213,334 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 236,544 |
|  | 2.5. Ремонт проезжей части улицы Первомайской в пгт. Ленинское | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет поселения | 167,812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,812 |
| 2.6. Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 444,002 | 0,00 | 0,00 | 1 444,002 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 13,537 | 0,00 | 0,00 | 13,537 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 23,841 | 0,00 | 0,00 | 23,841 |
| 2.7. Ремонт автомобильной дороги ул. П. Кощеева пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 849,619 | 0,00 | 0,00 | 1 849,619 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 17,341 | 0,00 | 0,00 | 17,341 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 30,536 | 0,00 | 0,00 | 30,536 |
| 2.8. Ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 590,709 | 0,00 | 0,00 | 3 590,709 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 33,663 | 0,00 | 0,00 | 33,663 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 59,281 | 0,00 | 0,00 | 59,281 |
| 2.9. Ремонт автомобильной дороги ул. Комарова пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 969,713 | 0,00 | 0,00 | 2 969,713 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 27,841 | 0,00 | 0,00 | 27,841 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 49,029 | 0,00 | 0,00 | 49,029 |
| 2.10. Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 446,559 | 0,00 | 0,00 | 2 446,559 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 22,936 | 0,00 | 0,00 | 22,936 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 40,393 | 0,00 | 0,00 | 40,393 |
| 2.11. Ремонт автомобильной дороги пер. Кооперативный пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 533,543 | 0,00 | 0,00 | 4 533,543 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 42,502 | 0,00 | 0,00 | 42,502 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 74,848 | 0,00 | 0,00 | 74,848 |
| 2.12. Ремонт автомобильных дорог (ул. Гагарина пгт. Ленинское - ул. Карла Маркса пгт. Ленинское) | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,563 | 0,00 | 696,563 |
| 2.13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,156 | 0,00 | 118,156 |
| 2.14. Ремонт дороги Проезд с ул. Советская до бани пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,314 | 0,00 | 57,314 |
| 2.15. Устройство трубопереезда ул. Ленина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,378 | 0,00 | 908,378 |
| 2.16. Демонтаж деревянного моста с обустройством тротуар | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,775 | 0,00 | 344,775 |
| 2.17. Ремонт автомобильной дороги Проезд от ул. Гагарина на территорию Шабалинской ЦРБ пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,352 | 1 461,352 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,484 | 1,484 |
| 2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,357 | 1 073,357 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07454 | 1,07454 |
| 2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Горького пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270,171 | 3 270,171 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,2737 | 3,2737 |
| 2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619,201 | 4 619,201 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6245 | 4,6245 |
| 2.21. Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,758 | 1 141,758 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14326 | 1,14326 |
| 2.22. Услуги по замене водопропускной трубы на перекрестке ул. Красноармейская и Профессиональная пгт. Ленинское | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,014 | 215,014 |

1. Главному специалисту по работе с населением, ведением сайта и ЖКХ администрации Ленинского городского поселения разместить настоящее постановление на сайте администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области lengorpos.narod.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».

Глава администрации

Ленинского городского поселения В.М.Абрамов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Ленинского городского поселения Н.В.Окулова

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист,

экономист-финансист В.В.Манина