АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2025					                                                                       № 839

пгт. Ленинское

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского городского поселения, администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» (Прилагается).

- Считать недействующим постановление Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 27.12.2024  № 985 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» и Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» от 12.02.2025 №50, от 04.04.2025 №166, от 05.06.2025 №280, от 10.09.2025 №524, от 29.10.2025 №665, от 19.12.2025 №851 c момента вынесения Распоряжения «О результатах оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области за 2025 год».

- Главному специалисту администрации Ленинского городского поселения разместить настоящее постановление на сайте администрации Ленинского городского поселения.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ленинского городского поселения                                                               В.М.Абрамов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Ленинского городского поселения                                                               Н.В.Окулова

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист,

экономист-финансист                                                                                     Е.Ю.Кузнецова

Утверждена постановлением

администрации Ленинского

городского поселения

от 19.12.2025 № 839

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения

Шабалинского района Кировской области»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения

Шабалинского района Кировской области»

| Ответственный исполнитель реализации муниципальной программы | Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Сохранение и развитие улично-дорожной сети Ленинского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети за счет ремонта автомобильных дорог. Реконструкция мостов и трубопереездов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы: в 2026 году – 13 460,793 тыс. руб.; в 2027 году – 2 452,072 тыс. руб.; в 2028 году – 2 112,500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,5 км.; - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети до 64 %; - реконструировать мосты и трубопереезды на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 1 ед. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения __ км.; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети __ %; реконструировано мостов и трубопереездов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве __ шт. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Государственной программой Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения. Обеспеченность дорогами становится все более важной и для экономического развития поселения.

Улично-дорожная сеть Ленинского городского поселения (далее – УДС) представляет собой совокупность улиц пгт. Ленинское, поселка Заводской, села Семеновское и деревень: Блины, Буторинская, Ваньки, Васенево, Гаряевы, Жарники, Зайцы, Зубари, Коврижные, Кокоулята, Колбины, Колобощики, Красава, Левинская, Луни, Макарьевцы, Михненки, Немченята, Новая Указна, Огарковы, Окатово, Полянская, Протасы, Робяши, Смородиновская, Созиновы, Татары, Шмоны, Шабалинцы общей протяженностью 77,217 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 30,822 км, щебеночным покрытием – 18,7 км, грунтовым покрытием – 26,636 км, покрытием из железобетонных плит – 1,059 км.

Улично-дорожная сеть подвержена влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, в том числе таких как:

- ремонт УДС – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик УДС, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности УДС;

- содержание УДС – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния УДС, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Работы по содержанию автодорог включают в себя поддержание в чистоте и порядке полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, уход за разметкой, замену поврежденных дорожных знаков и стоек.

Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения становится в настоящее время необходимым условием экономического роста поселения и улучшения качества жизни населения.

- Основные цели и задачи реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

- ввод в действие новых автомобильных дорог для увеличения протяженности улично-дорожной сети Ленинского городского поселения;

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности улично-дорожной сети за счет ремонта автомобильных дорог;

- реконструкция мостов и трубопереездов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2026 – 2028 годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

- Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание улично-дорожной сети на территории Ленинского городского поселения | 2026-2028 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2028 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.1 | Ямочный ремонт дорог Ленинского городского поселения | 2026-2028 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.2 | Услуги по составлению сметной документации | 2026-2028 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 3. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса-голосования | 2026 год | Администрация Ленинского городского поселения |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного и местных бюджетов.

Объем финансирования муниципальной программы по основным направлениям финансирования:

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Муниципальная программа - всего | 18 025,365 | 13 460,793 | 2 452,072 | 2 112,500 |
| Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 18 025,365 | 13 460,793 | 2 452,072 | 2 112,500 |

Общий объем финансирования  муниципальной  программы  всего  – 18 025,365 тыс. руб., в том числе объемы по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице.

Объем финансирования муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование источника финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» | Всего: | 13 460,793 | 2 452,072 | 2 112,50 | 18 025,365 |
|  |  | Областной бюджет | 10 280,50 | 0,00 | 0,00 | 10 280,50 |
|  |  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 3 180,293 | 2 452,072 | 2 112,50 | 7 744,865 |
| 1. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 |
| 1.1 | Услуги по установке дорожных знаков | Бюджет поселения | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 110,00 |
| 1.2 | Услуги по нанесению дорожной разметки | Бюджет поселения | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3 | Приобретение дорожных знаков | Бюджет поселения | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет поселения | 2 470,00 | 1 992,072 | 1 652,50 | 6 114,572 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет поселения | 580,00 | 400,00 | 400,00 | 1 380,00 |
| 3.1 | Ямочный ремонт дорог Ленинского городского поселения | Бюджет поселения | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 1 300,00 |
| 3.2 | Услуги по ремонту автомобильных дорог | Бюджет поселения | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса-голосования | Областной бюджет | 10 280,50 | 0,00 | 0,00 | 11 888,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 10,293 | 0,00 | 0,00 | 10,293 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.

Способ минимизации рисков – определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств внебюджетных источников.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативно-правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Способ минимизации рисков – своевременная и качественная подготовка нормативных правовых документов.

Организационные и управленческие риски могут влиять на несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным.

Способ минимизации рисков – оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных. А также проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения планируемых объемов финансирования, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Ф = Фф / Фпл,  где:

Ф – коэффициент оценки выполнения планируемых объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Фф – фактический объем всех ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Фпл – плановый объем всех ресурсов, установленный муниципальной программой.

Оценка степени выполнения программных мероприятий определяется по формуле:

Мер = Мф / Мпл, где:

Мер – степень выполнения программных мероприятий;

Мф – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме;

Мпл – общее количество запланированных мероприятий.

Показатель эффективности использования средств бюджета определяется по формуле:

УФС = Мер / Ф, где:

УФС – уровень использования средств бюджета;

Мер – степень выполнения программных мероприятий;

Ф – коэффициент оценки выполнения планируемых объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Значение показателей эффективности реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | «Развитие транспортной системы Ленинского городского поселения» | % выполнения | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 0 | 0 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 77,217 | 77,217 | 77,217 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 64 | 64 | 64 |