**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### От 05.06.2025 № 283

пгт. Ленинское

### **О внесении изменений в муниципальную программу**

### **«Благоустройство территории**

### **Ленинского городского поселения**

### **Шабалинского района Кировской области»**

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского городского поселения, администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», утвержденную постановлением главы администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 27.12.2024 № 988 следующие изменения:
   1. В паспорте программы строку Объемы ассигнований муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы:  в 2025 году – 8 391,26 тыс. руб.;  в 2026 году – 6 975,75 тыс. руб.;  в 2027 году – 2 065,18 тыс. руб. |

* 1. Пункт 4 Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции:

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| 1. | Организация уличного освещения |  |  |
| 1.1 | Оплата потребления электрической энергии | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.2 | Оплата услуг по обслуживанию светильников | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.3 | Оплата услуг на предоставление мест на опорах воздушных линий электропередачи для размещения на них светильников, линии наружного освещения | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 1.4 | Приобретение светильников по устройству уличного освещения в пгт. Ленинское | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг по отогреву водопропускных труб | 2026-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.2 | Оплата услуг по сносу аварийных деревьев | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.3 | Оплата услуг по составлению сметной документации | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.4 | Оплата услуг по содержанию площадки для растительного мусора для населения | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.5 | Оплата услуг по уборке несанкционированных свалок | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.6. | Оплата услуг по углублению водоотводной канавы вдоль парка пгт. Ленинское от ул. Фрунзе до ул. Профессиональной | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.7 | Оплата услуг по санитарной и формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории пл. Ленина пгт. Ленинское | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 2.8 | Оплата услуг по вывозу мусора | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения |  |  |
| 3.1 | Оплата услуг по аккарицидной обработке | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 3.2 | Оплата услуг по вывозу ТКО с кладбища | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 3.3 | Оплата услуг по благоустройству территории кладбища в д. Михненки | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 3.4 | Оплата транспортного налога | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4. | Прочее благоустройство территории |  |  |
| 4.1 | Услуги по ремонту мотокос, снегоуборщиков | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4.2 | Создание площадок ТКО в д. Михненки у кладбища | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4.3 | Приобретение урн, лопат | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4.4 | Приобретение ГСМ – бензина, масла, присадки | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4.5 | Приобретение строительных материалов | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 4.6 | Приобретение хозяйственных материалов, мусорных мешков, лески для косы, материалов для ремонта мотокос, снегоуборщиков | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 5. | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения в пгт. Ленинское | 2025-2026 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 6. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 28,34 га | 2025-2027 годы | Администрация Ленинского городского поселения |
| 7. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2025 год | Администрация Ленинского городского поселения |

* 1. Пункт 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы всего – 17 432,19 тыс. руб., в том числе объемы по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице.

Объем финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование источника финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» | **Всего:** | **8 391,26** | **6 975,75** | **2 065,18** | **17 432,19** |
| Бюджет поселения | 2 487,28 | 1 858,95 | 1 948,38 | 6 294,61 |
| Бюджет района | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Областного бюджета | 3 403,98 | 2 616,80 | 116,80 | 6 137,58 |
| **1.** | **Организация уличного освещения** | **Бюджет поселения** | **1 267,87** | **1 329,77** | **1 426,35** | **4 023,99** |
| 1.1 | Оплата потребления электрической энергии | Бюджет поселения | 899,32 | 953,93 | 1 000,51 | 2 853,76 |
| 1.2 | Услуги по обслуживанию светильников | Бюджет поселения | 215,71 | 350,00 | 400,00 | 965,71 |
| 1.3 | Услуги на предоставление мест на опорах воздушных линий электропередачи для размещения на них светильников, линии наружного освещения | Бюджет поселения | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 77,52 |
| 1.4. | Приобретение светильников по устройству уличного освещения пгт. Ленинское | Бюджет поселения | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| **2.** | **Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них** | **Бюджет поселения** | **651,04** | **258,50** | **260,71** | **1 170,25** |
| 2.1 | Услуги по содержанию площадки для растительного мусора для населения | Бюджет поселения | 200,00 | 133,50 | 145,71 | 479,21 |
| 2.2 | Услуги по уборке несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| 2.3 | Услуги по санитарной и формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории пл. Ленина пгт. Ленинское | Бюджет поселения | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.4 | Услуги по вывозу мусора | Бюджет поселения | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 51,04 |
| 2.5 | Услуги по отогреву водопропускных труб | Бюджет поселения | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| 2.6 | Услуги по сносу аварийных деревьев | Бюджет поселения | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 50,00 |
| 2.7 | Услуги по составлению сметной документации | Бюджет поселения | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 70,00 |
| 2.8 | Услуги по углублению водоотводной канавы вдоль парка пгт. Ленинское от ул. Фрунзе до ул. Профессиональной | Бюджет поселения | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| **3.** | **Организация и содержание мест захоронения** | **Бюджет поселения** | **342,02** | **142,02** | **142,02** | **626,06** |
| 3.1 | Услуги по аккарицидной обработке | Бюджет поселения | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 3.2 | Услуги по вывозу ТКО с кладбища | Бюджет поселения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 3.3 | Услуги по благоустройству территории кладбища в д. Михненки | Бюджет поселения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.4 | Транспортный налог | Бюджет поселения | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 6,06 |
| **4.** | **Прочее благоустройство территории** | **Бюджет поселения** | **208,53** | **127,36** | **118,00** | **453,89** |
| 4.1 | Услуги по ремонту мотокос, снегоуборщиков | Бюджет поселения | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 13,00 |
| 4.2 | Услуги по скашиванию травы | Бюджет поселения | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 4.3 | Создание площадок ТКО в д. Михненки у кладбища | Бюджет поселения | 35,53 | 0,00 | 0,00 | 35,53 |
| 4.4 | Услуги по установке листа поликарбоната на площадках ТКО | Бюджет поселения | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 4.5 | Приобретение урн, лопат | Бюджет поселения | 7,00 | 21,86 | 2,00 | 30,86 |
| 4.6 | Приобретение ГСМ – бензина, масла, присадки | Бюджет поселения | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 103,00 |
| 4.7 | Приобретение строительных материалов | Бюджет поселения | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 33,00 |
| 4.8 | Приобретение хозяйственных материалов, мусорных мешков, лески для косы, материалов для ремонта мотокос, снегоуборщиков | Бюджет поселения | 53,00 | 56,50 | 61,00 | 170,50 |
| **5.** | **Реализация мероприятий по устройству уличного освещения** | **Областной бюджет** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| **Бюджет района** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| 5.1 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Луговая пгт. Ленинское | Областной бюджет | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| Бюджет района | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 11,64 |
| 5.2 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Суворова пгт. Ленинское | Областной бюджет | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 22,08 |
| Бюджет района | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 22,08 |
| 5.3 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Пушкина от д. 55 до ул. Суворова пгт. Ленинское | Областной бюджет | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 15,65 |
| Бюджет района | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 15,65 |
| 5.4 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Ленина от д. 55 до д. 65 пгт. Ленинское | Областной бюджет | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| Бюджет района | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| 5.5 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Маяковская д. Жарники | Областной бюджет | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 |
| Бюджет района | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 |
| 5.6 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Полевая пгт. Ленинское | Областной бюджет | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 35,85 |
| Бюджет района | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 35,85 |
| 5.7 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Тотмянина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 45,63 |
| Бюджет района | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 45,64 |
| 5.8 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Красноармейская пгт. Ленинское | Областной бюджет | 63,75 | 0,00 | 0,00 | 63,75 |
| Бюджет района | 63,74 | 0,00 | 0,00 | 63,74 |
| 5.9 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Ленина от д. 4 до д. 46 пгт. Ленинское | Областной бюджет | 92,04 | 0,00 | 0,00 | 92,04 |
| Бюджет района | 92,05 | 0,00 | 0,00 | 92,05 |
| 5.10 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Коммуны пгт. Ленинское | Областной бюджет | 822,42 | 0,00 | 0,00 | 822,42 |
| Бюджет района | 822,42 | 0,00 | 0,00 | 822,42 |
| 5.11 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Маяковского пгт. Ленинское | Областной бюджет | 304,17 | 0,00 | 0,00 | 304,17 |
| Бюджет района | 304,16 | 0,00 | 0,00 | 304,16 |
| 5.12 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Димитрова пгт. Ленинское | Областной бюджет | 98,47 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
| Бюджет района | 98,47 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
| 5.13 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Ст. Халтурина пгт.Ленинское | Областной бюджет | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |
| Бюджет района | 93,59 | 0,00 | 0,00 | 93,59 |
| 5.14 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Берёзовая пгт. Ленинское | Областной бюджет | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 92,03 |
| Бюджет района | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 92,03 |
| 5.15 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Пушкина от д. 9 до д. 58 пгт. Ленинское | Областной бюджет | 107,55 | 0,00 | 0,00 | 107,55 |
| Бюджет района | 107,54 | 0,00 | 0,00 | 107,54 |
| 5.16 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения проезд от ул. Гагарина до ЦРБ | Областной бюджет | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 44,84 |
| Бюджет района | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 44,84 |
| 5.17 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Гагарина от ул. Димитрова до д. 131 | Областной бюджет | 168,47 | 0,00 | 0,00 | 168,47 |
| Бюджет района | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 168,48 |
| 5.18 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения многофункциональной площадки ГТО по ул. Маяковского в районе д. 39 по ул. Центральной д. Жарники | Областной бюджет | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 26,79 |
| Бюджет района | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 16,79 |
| 5.19 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Чапаева пгт. Ленинское | Областной бюджет | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 45,85 |
| Бюджет района | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 45,85 |
| 5.20 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Мира пгт. Ленинское | Областной бюджет | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 53,49 |
| Бюджет района | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 53,49 |
| 5.21 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Ст. Халтурина от ул. Дорожной до ул. Садовой пгт. Ленинское | Областной бюджет | 172,32 | 0,00 | 0,00 | 172,32 |
| Бюджет района | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 5.22 | Реализация мероприятий по устройству уличного освещения ул. Калинина пгт. Ленинское | Областной бюджет | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 113,66 |
| Бюджет района | 113,65 | 0,00 | 0,00 | 113,65 |
| **6.** | **Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского** | **Областной бюджет** | **700,23** | **116,80** | **116,80** | **933,83** |
|  | **Бюджет поселения** | **7,10** | **1,30** | **1,30** | **9,70** |
| **7.** | **Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | **Областной бюджет** | **203,75** | **0,00** | **0,00** | **203,75** |
| **Бюджет поселения** | **10,72** | **0,00** | **0,00** | **10,72** |

1. Главному специалисту администрации Ленинского городского поселения разместить настоящее постановление на сайте администрации Ленинского городского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».

Глава администрации

Ленинского городского поселения В.М.Абрамов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Ленинского городского поселения Н.В.Окулова

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист,

экономист-финансист В.В.Манина